# Załącznik nr 5- WZÓR UMOWY

# UMOWA NR ……………………

zawarta dnia …………………………... r. pomiędzy Gminą Brody z siedzibą w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3, NIP 664-19-40-504; REGON 291010004 zwaną dalej w tekście Zamawiającym w imieniu którego działają następujące osoby:

Wójt Gminy					Marzena Bernat

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy	Doroty Dyki

a

…………………………………………………………………………………………………... - zwany w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej” - „Remont schodów zewnętrznych oraz adaptacja pomieszczeń „Walcowni Pudlingarni” w celu utworzenia izby tradycji i dziedzictwa kulturowego”

- Dokumentami związanymi z niniejsza umową są dokumenty z przeprowadzonego postępowania o zamówieniu publicznym, w wyniku którego wybrano Wykonawcę:

- oferta Wykonawcy;

- kosztorys ofertowy Wykonawcy;

- zawiadomienie o wyborze.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z:

- kosztorysem ofertowym;

b)	zasadami wiedzy technicznej;

c)	obowiązującymi przepisami prawa.

4.	Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny, a także pracowników niezbędnych do właściwej realizacji niniejszej umowy.

5.	Wykonawca oświadcza, że realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

6.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz dokumentacją techniczną, przedmiarami i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

7.	Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do realizacji zamówienie bez zastrzeżeń.

8.	Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje konieczne do realizacji zamówienia.

9.	Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót „koniecznych”, tj. robót, które należy je wykonać, a nie zostały uwzględnione 
w przedmiarze robót, a także dopuszcza rezygnację z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie jest zbędne 
do prawidłowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej) wykonania przedmiotu umowy.

10.	Roboty „konieczne” mogą być wykonane, a roboty „zaniechane” mogą być niewykonane wyłącznie na podstawie protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

11.	W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych przedmiarem, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy, roboty te muszą być ujęte 
w protokole konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz w kosztorysie powykonawczym.

12.	Na zlecenie Zmawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne 
tj.: roboty, które mogą być wprowadzone w stosunku do robót ujętych w przedmiarze przewidzianych do wykonania w określonej technologii z zastosowaniem określonych materiałów i urządzeń, a będą wykonane przy użyciu innych materiałów, urządzeń lub innej technologii, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

13.	Na skutek wystąpienia robót koniecznych, zamiennych może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy.

14.	Wystąpienie okoliczności opisanych w ust. 9 – 13 nie wymaga zawarcia z Wykonawcą aneksu do umowy.

15.	Na skutek wystąpienia robót koniecznych, zamiennych może ulec zmianie termin wykonania co wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

1.	Przedmiot umowy zostanie rozpoczęty przez Wykonawcę po protokolarnym przekazaniu terenu i placu budowy.

2.	Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie do 30.10.2022 r.

3.	Za termin wykonania zamówienia rozumie się wykonanie przedmiotu umowy bez wad potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót lub zakończenia robót.

§ 3

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1.	Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

2.	Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.	Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień w formie aneksu do umowy.

4.	Zakres możliwych zmian:

4.1.	Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:

a)	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

b)	przestojów i opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę;

c)	wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót (np. silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, powódź, spadek temperatury poniżej 0°C) – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu;

d)	w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach (wyrażenie „siła wyższa” oznacza takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy, pandemia/epidemia i tym podobne zdarzenia);

e)	wystąpienia istotnego błędu w przedmiarze – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w przedmiarze;

f)	konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

g)	wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 
na warunkach uprawniających do ich wprowadzenia.

4.2.	W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w przedmiarze (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4.2.1.	Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa w pkt. 5.2. może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami:

a)	niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych 
w przedmiarze spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem 
z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b)	pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c)	pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

d)	konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane 
w przedmiarze, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

e)	stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów

w przedmiarze;

f)	pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w przedmiarze;

g)	są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia;

h)	wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

4.3.	Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organów administracji, np. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń; konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, itp.

4.4.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy/robót.

4.4.1.	Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy/robót przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego kierownika.

4.4.2.	Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub 
w określonym terminie zmiany kierownika budowy/robót, jeżeli uzna, 
że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

4.4.3.	W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, nowy kierownik budowy/robót musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów.

4.5.	W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania 
z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.

4.6.	W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie 
z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne 
i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, rezygnację 
z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców, którzy byli związani umową 
z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

4.7.	Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych 
w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca Stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 4

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1.	Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

a)	przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu i placu budowy w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;

b)	dokonania odbioru robót;

c)	uczestniczyć w konsultacjach i naradach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy.

2.	Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, użycia właściwych materiałów

i urządzeń.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.	Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie, z przedmiarem, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.

2.	Protokólarne przejęcie terenu budowy. Wykonawca przyjmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego realizacji umowy odpowiedzialność prawną 
za przejęty teren budowy.

3.	Właściwe i terminowe wykonanie prac oraz terminowy zakup materiałów i urządzeń.

4.	Wykonawca zapewni kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót.

5.	Wykonawca zagwarantuje spełnienie wymagań bhp i ppoż. przy wykonywaniu robót.

6.	Utrzymanie porządku na terenie budowy oraz wokół niego. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją i innymi służbami publicznymi.

7.	Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy własnym działaniem, osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym 
od odpowiedzialności Zamawiającego.

8.	Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych 
z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, pojazdów lub obiektów inżynierskich.

9.	Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. W przypadku zniszczenia lub naruszenia znaków koszty 
ich odtworzenia ponosi Wykonawca robót.

10.	Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu oraz ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

11.	Dbałość o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy. Wszelkie kary związane 
z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami obciążają Wykonawcę.

12.	Opracowanie i przekazanie na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami badań.

13.	Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu

w terminie rzeczowego zakończenia realizacji zadania.

14.	Wykonawcę obciążają koszty utrzymania, budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

15.	Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

16.	W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania zbędnych materiałów

i odpadów.

17.	Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania

lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

18.	Wykonawca jako posiadacz odpadów stosować się będzie do przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

19.	Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego.

20.	Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót. Do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza budowy.

21.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

22.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż.

23.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

24.	Wykonawca ponosi wyłączą odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

25.	Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty 
do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentację powykonawczą i inwentaryzację powykonawczą oraz złoży wniosek o wydanie decyzji 
o pozwolenie na użytkowanie – jeżeli jest wymagane.

26.	 Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:

a)	pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

b)	zapewnienie ciągłego nadzoru nad pracownikami wykonującymi roboty,

c)	terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową 
i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według Umowy,

d)	kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

e)	niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

f)	usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
do ich usunięcia, wyznaczonym przez Zamawiającego.

27.	Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne 
ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 6

WYMOGI ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ

1.	Wykonawca oświadcza, że w okresie obowiązywania niniejszej Umowy pracownicy bezpośrednio związani z wykonywaniem robót budowlanych będą zatrudnieni przez Wykonawcę/podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do żądania od Wykonawcy przedstawienia - w terminie wskazanym przez Zamawiającego – oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób (pracowników) bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; datę złożenia oświadczenia; wskazanie, że osoby bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych przy realizacji niniejszego zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3.	Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez Zamawiającego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych przy realizacji niniejszego zamówienia traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do żądania od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

5.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7

MATERIAŁY

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały i urządzenia, które dostarcza Wykonawca muszą być nowe, bez wad 
i odpowiadać wymogom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w szczególności posiadać stosowne atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej.

2.	Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z przepisami kontrolę jakości materiałów i robót. Wszystkie materiały przed wbudowaniem powinny być zaakceptowane przez zamawiającego.

3.	Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat zgodności z PN, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty.

4.	Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentów określonych w ust. 1, 2, 3 i 4.

5.	Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

6.	Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny 
i zdrowia użytkowników wg wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów.

7.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z zastosowania niewłaściwych materiałów nie spełniających PN oraz obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

8.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość przejęcia materiałów pochodzących z demontażu części instalacyjnych i wskaże Wykonawcy miejsce jego składowania w obrębie terenu budowy.

9.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość przejęcia wszystkich materiałów pochodzących 
z rozbiórki, a nadające się do ponownego wbudowania należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (przewiezienie obejmuje załadunek i rozładunek materiałów w sposób nie powodujący ich uszkodzenia).

§ 8

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą w następującej wysokości: ……………………. zł netto (słownie złotych: ………………………………………………………………………………..……)

……………………. zł podatek VAT (słownie złotych: ………………………………..…)

…………………. zł brutto (słownie złotych: ……………………………………………..)

2.	Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym także koszty organizacji i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, uporządkowanie terenu, planu bezpieczeństwa oraz innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

3.	Wynagrodzenie, określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym sporządzonym przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych dokonanym obmiarem i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do oferty.

4.	W przypadku wystąpienia robót „koniecznych” wycena tych robót zostanie dokonana 
w oparciu o założenia:

a) jeżeli wystąpią roboty, które odpowiadać będą opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa tych robót przyjęta zostanie z kosztorysu ofertowego;

b) jeżeli wystąpią roboty, które nie będą odpowiadać opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót skalkulowana w oparciu o średnie ceny funkcjonujące 
na lokalnym rynku;

c) Zamawiający dokona analizy i wprowadzi ewentualną korektę tych cen w oparciu 
o średnie ceny z udzielonych zamówień przez zamawiającego w roku 2021/2022.

5.	Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen oraz przedstawić Zamawiającemu 
do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

6.	Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót określone w kosztorysie ofertowym pozostają niezmienne na cały okres realizacji zamówienia.

7.	Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru (częściowego, końcowego) podpisany przez osoby uczestniczące w odbiorze (ze strony Zamawiającego 
i Wykonawcy). W przypadku odbioru końcowego protokół końcowego odbioru robót winien być zatwierdzony przez Wójta Gminy Brody.

8.	Do faktury częściowej Wykonawca dołączy protokół odbioru częściowego, wykonanych robót wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym.

9.	Do faktury końcowej Wykonawca załączy kosztorys powykonawczy.

10.	Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana będzie na podstawie faktury (częściowej, końcowej) w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia faktury.

§ 9

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.	Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rękojmi.

2.	Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie roboty 
a na zastosowane urządzenia gwarancję ich producenta.

3.	Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 36 miesięcy.

4.	W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady 
w sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi 
mu na podstawie Kodeksu Cywilnego może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie wad.

5.	Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę.

6.	Początkowy bieg terminów rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.

7.	W okresie rękojmi, gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia wad, które ujawnią 
się po dokonaniu odbioru końcowego w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i usunie je na własny koszt w terminie podanym przez Zamawiającego.

8.	O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu umowy w celu protokólarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

§ 10

KARY UMOWNE

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	za nie rozpoczęcie robót w terminie określonym w § 2 ust. 1 – 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

b)	za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całego przedmiotu umowy w stosunku 
do ustalonych terminów – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w przedmiotowej umowie;

c)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
za wady - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

d)	za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego 
w przedmiotowej umowie;

e)	w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

f)	w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

g)	w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

h)	w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

i)	w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
w wysokości 0,2 % wartości niezapłaconego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

j)	za niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku przedłożenia wymaganego przez Zamawiającego - w terminie przez niego wskazanym – oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób (pracowników) bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych przy realizacji niniejszego zamówienia - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia;

2.	Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne od wymagalnych należności Wykonawcy.

3.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, przez Zamawiającego kar umownych i jego wynagrodzenia w wysokościach określonych w ust.1.

4.	Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

5.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 ustawy PZP.

6.	Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

8.	Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć 50 % ceny wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w przedmiotowej umowie.

§ 11

ODBIORY ROBÓT

Odbiory robót dokonywane będą na następujących zasadach:

1.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

a) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

b) Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 
i ulegających zakryciu;

c) w przypadku nie zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających

lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

2.	Odbiór częściowy robót może nastąpić w odniesieniu do części wykonanych robót.

3.	Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

4.	O gotowości do odbioru częściowego Wykonawca zawiadamia w sposób telefoniczny 
lub e-mailem a o odbiorze końcowym na piśmie.

5.	Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy w ciągu 5 dni a końcowy 
w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

6.	Odbiór częściowy nie skutkuje rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów gwarancyjnych.

7.	Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego Wykonawca przedkłada operat kolaudacyjny zawierający m.in.: książkę obmiaru; kosztorys powykonawczy; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; wyniki badań, protokoły, oświadczenie kierownika budowy, atesty i świadectwa jakości wbudowanych materiałów.

8.	W przypadku nie dostarczenia wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego dokumentów wymienionych w pkt. 7, Zamawiający nie wyznaczy terminu rozpoczęcia odbioru końcowego, lecz wezwie Wykonawcę do ich dostarczenia. Wykonawca musi dostarczyć brakujące dokumenty w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku 
nie dostarczenia dokumentów w powyższym terminie Wykonawcy zostaną naliczone kary jak za niewykonanie robót w terminie.

9.	Strony postanawiają, że z czynności odbioru (częściowego, końcowego) będzie spisany protokół odbioru robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

10.	Zamawiający może odmówić odbioru (częściowego, końcowego) jeśli wykonane roboty zawierają jakiekolwiek wady. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
do ich usunięcia.

11.	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w terminie określonym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych od terminu określonego w § 2 ust. 2, jak za niewykonanie robót w terminie § 12 pkt. 1 ppkt. 1 ust. b.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

a)	w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

b)	wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym czego nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia;

c)	czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny

niż wskazany w ofercie wykonawcy lub w umowie;

d)	wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z projektem budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową;

e)	w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy;

f)	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

g)	Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a) zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie;

b) zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

3.	Wykonawca zobowiązany jest do udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących przebiegu realizacji umowy.

4.	Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy 
to zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana danych kontaktowych wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana powyższych danych, w braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków 
dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną.

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia.

6.	W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie.

§ 13

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALZIACJĘ UMOWY

1.	Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy.

2.	Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

a) ze strony Zamawiającego:

- Pracownik Urzędu Gminy w Brodach – Pan ……………………………………..

b) ze strony Wykonawcy:

- Kierownik Budowy Pan ……………….. – uprawnienia nr …………………….

§ 14

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane własnym działaniem bądź zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach nieuregulowanych w wyżej wymienionej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: