# Załącznik nr 26 do SWZ

# UMOWA NR ……………………

zawarta dnia ………………………… r. pomiędzy Gminą Brody z siedzibą w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3, NIP 664-19-40-504; REGON 291010004 zwaną dalej w tekście Zamawiającym w imieniu którego działają następujące osoby:

Wójt Gminy					Marzena Bernat

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy	Doroty Dyki

a

…………………………………………………………………………………………………...

- zwany w dalszej części umowy Wykonawcą.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 313002 T ul. Słoneczna w Lipiu”.

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej ul. Nowa w Brodach wraz 
z oświetleniem.

- Zakres zamówienia obejmuje ponadto:

- obsługę geodezyjną;

- wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego;

- uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót;

- wykonanie robót budowlanych na podstawie przedmiaru;

- zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru budowlanego;

- inwentaryzację i dokumentacje powykonawczą w tym geodezyjną;

-wykonanie tablic informacyjnych zawierających informację o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie 
z Rządowymi wytycznymi;

- wykonanie innych czynności niezbędnych do zrealizowania powyższych zobowiązań.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z:

a)	przedmiarem robót;

b) zasadami wiedzy technicznej;

c) obowiązującymi przepisami prawa;

5.	Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny, a także pracowników niezbędnych do właściwej realizacji niniejszej umowy.

6.	Wykonawca oświadcza, że realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

7.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz przedmiarem i uznaje 
je za wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

8.	Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do realizacji zamówienie bez zastrzeżeń.

9.	Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje konieczne do realizacji zamówienia.

10.	Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót „zamiennych”, które nie wpłyną na wartość zamówienia.

11.	Roboty „zamienne” zostaną wykonane wyłącznie na podstawie protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego. Na zlecenie Zmawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne tj.: roboty, które mogą być wprowadzone w stosunku do robót ujętych 
w przedmiarze przewidzianych do wykonania w określonej technologii 
z zastosowaniem określonych materiałów i urządzeń, a będą wykonane przy użyciu innych materiałów, urządzeń lub innej technologii, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

12.	Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót „koniecznych”, tj. robót, które należy je wykonać, a nie zostały uwzględnione 
w przedmiarze robót, a także dopuszcza rezygnację z wykonania pewnych robót przewidzianych w przedmiarze w sytuacji, gdy ich wykonanie jest zbędne 
do prawidłowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej) wykonania przedmiotu umowy. Roboty „konieczne” mogą być wykonane, a roboty „zaniechane” mogą być niewykonane wyłącznie na podstawie protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

13.	W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych przedmiarem, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy, roboty te muszą być ujęte 
w protokole konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz w kosztorysie powykonawczym.

14.	Na zlecenie Zmawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne 
tj.: roboty, które mogą być wprowadzone w stosunku do robót ujętych w przedmiarze przewidzianych do wykonania w określonej technologii z zastosowaniem określonych materiałów i urządzeń, a będą wykonane przy użyciu innych materiałów, urządzeń 
lub innej technologii, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej.

15.	Na skutek wystąpienia robót koniecznych, zamiennych może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy.

16.	Wystąpienie okoliczności opisanych w ust. 9 – 13 nie wymaga zawarcia z Wykonawcą aneksu do umowy.

17.	Na skutek wystąpienia robót koniecznych, zamiennych może ulec zmianie termin wykonania co wymaga zawarcia aneksu do umowy.

18.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar, stanowiący załącznik 
do obowiązującej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.

19. Integralne części niniejszej umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy oraz dodatkowe dokumenty i oświadczenia złożone po wyborze najkorzystniejszej oferty;

- kosztorys ofertowy;

- zawiadomienie o wyborze;

- SWZ wraz z załącznikami, uwzględniającym zmiany dokonane do terminu składania ofert.

20. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń 
z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie robót.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

1.	Przedmiot umowy zostanie rozpoczęty przez Wykonawcę (data przekazania placu budowy) ……………………………

2.	Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie do 31.05.2024 r.

3.	Za termin wykonania zamówienia rozumie się wykonanie przedmiotu umowy bez wad potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót lub zakończenia robót.

§ 3

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1.	Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

2.	Zmiany treści umowy są dopuszczalne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

3.	Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.	Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień w formie aneksu do umowy.

5.	Zakres możliwych zmian:

5.1.	Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:

a)	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

b)	przestojów i opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę;

c)	wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót (np. silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, powódź, spadek temperatury poniżej - 10°C) – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu;

d)	w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach (wyrażenie „siła wyższa” oznacza takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy, pandemia/epidemia i tym podobne zdarzenia);

e)	wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót;

f)	wystąpienia istotnego błędu w przedmiarze – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad;

g)	konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5.2.	W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w przedmiarze (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5.2.1.	Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa w pkt. 5.2. może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami:

a)	niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych 
w przedmiarze spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem 
z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b)	pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c)	pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

d)	konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane 
w przedmiarze, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

e)	stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów

w przedmiarze;

f)	pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w przedmiarze;

g)	są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia;

h)	wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

5.3.	Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organów administracji, np. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń; konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, itp.

5.4.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy/robót, przy czym osoba zastępująca musi spełniać warunki określone w SWZ.

5.4.1.	Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy/robót przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego kierownika.

5.4.2.	Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub 
w określonym terminie zmiany kierownika budowy/robót, jeżeli uzna, 
że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

5.4.3.	W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, nowy kierownik budowy/robót musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów.

5.5.	W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania 
z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.

5.6.	W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie 
z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne 
i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, rezygnację 
z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców, którzy byli związani umową 
z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

5.7.	Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych 
w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca Stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.

6. W związku z brzmieniem art. 436 pkt. 4 ppkt. B ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy, w przypadku zmiany:

1) ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – wówczas

w zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy zmniejszona – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać zwiększone 
lub obniżone;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas w zależności od faktu udowodnienia

przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez

Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawić wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

3)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas 
w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342) – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wpływu zmiany zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

5) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

7. Zmiany umowy są dopuszczalne jeżeli zaistnieje co najmniej jeden z poniższych przypadków:

7.1. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

7.2. gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca, w sytuacji określonej w 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

7.3. jeżeli zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność bądź znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy.

7.4. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy.

7.5 łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

8. W związku z brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy przez jego wzrost lub obniżenie, 
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na zasadach określonych w punktach poniżej.

  - zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia dokonywana jest w oparciu o zmianę rocznego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.

  - pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po 6 miesiącach od podpisania umowy i dokonywana jest w odniesieniu do pozostałej należnej części wynagrodzenia umownego,

  - kolejne zmiany wynagrodzenia nie mogą następować częściej niż raz na 6 miesięcy 
i dokonywane są każdorazowo w odniesieniu do pozostałej należnej części wynagrodzenia umownego,

  - każda ze stron umowy uprawniona jest do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zmiana rocznego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny wynosi co najmniej 4 %,

  - maksymalna wartość zmian wynagrodzenia  w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, wynosi 4 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w niniejszej umowy.

- Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, w celu ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, oblicza się różnicę między średnią ceną materiałów lub kosztów, obowiązującą w dniu otwarcia ofert, a ceną nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 8.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8 -9, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy , z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi i okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- W przypadku konieczności zmian umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 8-9 ustala się, że zmiany mogą zostać dokonane jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek stron.

- Wykonawca do wniosku, o którym mowa w ust. 11 zobowiązany jest załączyć wszelkie dowody na potwierdzenie, że zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w zakresie określonym w ust. 8-9 miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy.

13. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

14. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

15. Wniosek, o którym mowa w ust. 14, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

16. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy 
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzającym.

17. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 4

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1.	Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

a)	przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót;

b)	dokonania odbioru robót;

c)	uczestniczyć w konsultacjach i naradach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy;

d)	zapewnić nadzór inwestorski.

2.	Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, użycia właściwych materiałów

i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

- Opracowanie wraz z Wykonawcą harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącego wykonania kolejnych etapów wraz z wysokością zaawansowania prac i czasem ich realizacji będących podstawą do fakturowania wykonanych etapów.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.	Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z dokumentacją techniczną 
i obowiązującymi w Polsce przepisami. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy, poza pozostałymi obowiązkami wynikającymi z Umowy, należy w szczególności: wykonanie na podstawie przedmiaru, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych udzielających pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót dla zamierzenia inwestycyjnego obiektu, 
o którym mowa w § 1, wykonanie robót budowlanych w oparciu o przedmiar oraz dokumentację powykonawczą wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeżeli dotyczy).

2.	Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie, z przedmiarem, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.

3.	Protokólarne przejęcie terenu budowy. Wykonawca przyjmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego realizacji umowy odpowiedzialność prawną 
za przejęty teren budowy.

4.	Właściwe i terminowe wykonanie prac oraz terminowy zakup materiałów i urządzeń.

5.	Wykonawca zapewni kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót.

6.	Wykonawca zagwarantuje spełnienie wymagań bhp i ppoż. Przy wykonywaniu robót.

7.	Utrzymanie porządku na terenie budowy oraz wokół niego. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją i innymi służbami publicznymi.

8.	Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy własnym działaniem, osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym 
od odpowiedzialności Zamawiającego.

9.	Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych 
z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, pojazdów lub obiektów inżynierskich.

10.	Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. W przypadku zniszczenia lub naruszenia znaków koszty 
ich odtworzenia ponosi Wykonawca robót.

11.	Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu oraz ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

12.	Dbałość o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy. Wszelkie kary związane 
z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami obciążają Wykonawcę.

13.	Opracowanie i przekazanie na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego zawierającego m.in.: oświadczenie kierownika budowy, książką obmiaru, wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami badań.

14.	Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu

w terminie rzeczowego zakończenia realizacji zadania.

15.	Wykonawcę obciążają koszty utrzymania, budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

16.	Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

17.	W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania zbędnych materiałów

i odpadów.

18.	Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania

lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

19.	Wykonawca jako posiadacz odpadów stosować się będzie do przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

20.	Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego.

21.	Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót. Do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza budowy.

22.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

23.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż.

24.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

25.	Wykonawca ponosi wyłączą odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

26.	Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż …………..…. zł przez cały okres realizacji Umowy. W przypadku gdy umowa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji Umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis). Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej umowy ubezpieczenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wejścia 
w życie.

27.	Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty 
do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentację powykonawczą i inwentaryzację powykonawczą – jeżeli jest wymagane.

28.	 Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:

a)	pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

b)	zapewnienie ciągłego nadzoru nad pracownikami wykonującymi roboty,

c)	terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową 
i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według Umowy,

d)	kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

e)	niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

f)	usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
do ich usunięcia, wyznaczonym przez Zamawiającego.

29.	Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne 
ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

30.	Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania robót przewidzianych niniejszą umową.

31. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda Zamawiającemu, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane bądź usługi, o ile takie dane 
są już znane Wykonawcy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych danych w trakcie realizacji zamówienia, nie później niż w ciągu 
7 dni od powzięcia wiadomości o tych zmianach.

32. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia przekazuje dane, o których mowa w ust. 32 również w odniesieniu do nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług, przed ich powierzeniem.

33. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest uwzględnić specyfikę wykonywania prac, zapewniając bezpieczeństwo osób i mienia na terenie budowy, mając również na uwadze utrzymanie ciągłego dostępu do nieruchomości w rejonie budowy 
w tym, umożliwienie dostępu służb ratunkowych i komunalnych.

34. Wykonawca przejmuje na czas realizacji robót budowlanych prawną i materialną odpowiedzialność za przejęty protokolarnie teren budowy.

35. Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić swoje zaplecze budowy.

36. Koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami mierników i liczników, koszty wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków itp. Dla potrzeb budowy ponosi Wykonawca.

37. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody spowodowane własnym działaniem lub zaniechanie, związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

38. Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyskuje miejsca składowania i ewentualnej utylizacji materiałów z rozbiórki.

39. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oceny przydatności materiałów z rozbiórki 
do ponownego wbudowania oraz pozostawienie takich materiałów do dyspozycji Zamawiającego i przewiezienie na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Opracowanie wraz z Zamawiającym harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącego wykonania kolejnych etapów wraz z wysokością zaawansowania prac i czasem ich realizacji będących podstawą do fakturowania wykonanych etapów.

§ 6

WYMOGI ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ

1.	Wykonawca oświadcza, że w okresie obowiązywania niniejszej Umowy pracownicy bezpośrednio związani z wykonywaniem robót budowlanych będą zatrudnieni przez Wykonawcę/podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do żądania od Wykonawcy przedstawienia - w terminie wskazanym przez Zamawiającego – oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób (pracowników) bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; datę złożenia oświadczenia; wskazanie, że osoby bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych przy realizacji niniejszego zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3.	Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez Zamawiającego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych przy realizacji niniejszego zamówienia traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do żądania od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

5.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7

MATERIAŁY

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały, które dostarcza Wykonawca muszą być bez wad i odpowiadać wymogom określonym w przedmiarze, w szczególności posiadać stosowne atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

2.	Urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty oraz muszą być dopuszczone 
do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej.

3.	Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z przepisami kontrolę jakości materiałów i robót.

4.	Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat zgodności z PN, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty.

5.	Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentów określonych w ust. 1, 2, 3 i 4.

6.	Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

7.	Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny 
i zdrowia użytkowników wg wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić komplet certyfikatów PZH i załączyć je do dokumentacji odbiorowej.

8.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z zastosowania niewłaściwych materiałów nie spełniających PN oraz obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

§ 8

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją 
i ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie w formie kosztorysowej. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą w następującej wysokości:

………………….. zł netto, słownie złotych: ……………………………………………

……………..…… zł podatek VAT, słownie złotych: …………………………………..

…………………. zł brutto, słownie złotych: …………………………………………...

2.	Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym także koszty pełne obsługi geodezyjnej, organizacji i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy wszelkich robót przygotowawczych 
i porządkowych, uporządkowanie terenu, planu bezpieczeństwa oraz innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

3.	Wynagrodzenie, określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym sporządzonym przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych dokonanym obmiarem i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do oferty.

4.	W przypadku wystąpienia robót „koniecznych” wycena tych robót zostanie dokonana 
w oparciu o założenia:

a) jeżeli wystąpią roboty, które odpowiadać będą opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa tych robót przyjęta zostanie z kosztorysu ofertowego;

b) jeżeli wystąpią roboty, które nie będą odpowiadać opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót skalkulowana w oparciu o średnie ceny funkcjonujące 
na lokalnym rynku;

c) Zamawiający dokona analizy i wprowadzi ewentualną korektę tych cen w oparciu 
o średnie ceny z udzielonych zamówień przez zamawiającego w roku 2021/2022.

5.	Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen oraz przedstawić Zamawiającemu 
do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

6.	Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót określone w kosztorysach ofertowych pozostają niezmienne na cały okres realizacji zamówienia.

7.	Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową po dokonaniu odbiorów robót.

8.	Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru (częściowego, końcowego) podpisany przez osoby uczestniczące w odbiorze (ze strony Zamawiającego 
i Wykonawcy). W przypadku odbioru końcowego protokół końcowego odbioru robót winien być zatwierdzony przez Wójta Gminy Brody.

9.	Do faktury częściowej Wykonawca dołączy protokół odbioru częściowego, wykonanych robót wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym.

10.	Do faktury końcowej Wykonawca załączy kosztorys powykonawczy.

11.	Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana będzie na podstawie faktury (częściowej, końcowej) w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia faktury.

12.	Zgodnie z warunkami wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 
Nr Edycja2/2021/90/PolskiLad Zamawiający w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, rozliczenie będzie odbywało się w następujący sposób:

12.1.	Pierwsza transza zgodnie z harmonogramem;

12.2.	Druga transza w wysokości do 20 % wynagrodzenia umownego, po osiągnięciu zaawansowania rzeczowego realizacji umowy (zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji);

12.3.	Trzecia transza w wysokości do 30 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 
po osiągnięciu zaawansowania rzeczowego realizacji umowy (zgodnie 
z harmonogramem realizacji inwestycji);

12.4.	Czwarta transza w kwocie pozostałej części wynagrodzenia – po zakończeniu realizacji inwestycji.

W tej transzy wynagrodzenia zostanie wypłacona pozostała część dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości określonej w Promesie (pomniejszonej o kwotę wypłaconą w poprzedniej transzy).

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego, to jest od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego inwestycji.

12.5.	Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia finansowania inwestycji do czasu wypłaty transz wynagrodzenia oraz za roboty wykonane w dalszym okresie – 
do czasu wypłaty całości wynagrodzenia.

§ 9

WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ/PODWYKONAWCĘ

1.	Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres robót stanowiących przedmiot umowy.*

2.	Wykonawca powierzy Podwykonawcy, następujący zakres robót stanowiący przedmiot umowy ...................................................................................................................................

Nazwa oraz dane kontaktowe Podwykonawcy ……………………………………………...

Pozostały zakres robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.*

*niewłaściwe skreślić

3.	W związku z ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt zmian takiej umowy, a po jej zawarciu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy i zmiany takiej umowy.

4.	Zamawiający może w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu zmian takiej umowy), zgłosić zastrzeżenia do projektu.

5.	Zamawiający może w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), złożyć sprzeciw do umowy lub jej zmiany.

6.	Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, w szczególności jeżeli:

1)	umowa lub projekt umowy z podwykonawcą będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy, Specyfikacji Warunków Zamówienia lub złożonej oferty,

2)	zakres robót, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy, wykracza poza zakres określony w złożonym wraz z ofertą wykazie części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom,

3)	termin płatności w umowie podwykonawczej będzie dłuższy niż 30 dni.

7.	W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu zmiany takiej umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo i zmiany takiej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia łącznie z fakturą za wykonane roboty:

-	oświadczeń wszystkich Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą 
w zakresie wykonanych prac objętych przedkładaną fakturą. Brak przedłożenia oświadczenia uprawnia Zamawiającego do rozliczenia bezpośrednio z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytułu;

ewentualnie

-	cesji wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na rzecz podwykonawców wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, że kwota cesji zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objętych daną fakturą, chyba że umowy zawierane przez Wykonawcę 
z Podwykonawcami będą zawierać inne postanowienia, uprawniające Podwykonawcę 
do występowania do Zamawiającego o dokonanie  bezpośredniej zapłaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie 
i odbiór fakturowanych robót.

8.	Brak złożenia powyższych dokumentów spowoduje wstrzymanie zapłaty Wykonawcy. Termin płatności określony w przedmiotowej umowie zostanie zawieszony.

9.	Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania.

10.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to było działanie, uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników.

§ 10

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.	Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rękojmi.

2.	Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty 
i na zastosowane materiały i urządzenia.

3.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancji w dniu odbioru robót.

4.	Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na …….. miesięcy.

5.	W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady 
w sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi 
mu na podstawie Kodeksu Cywilnego może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie wad.

6.	Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę.

7.	Początkowy bieg terminów rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.

8.	W okresie rękojmi, gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia wad, które ujawnią 
się po dokonaniu odbioru końcowego w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i usunie je na własny koszt w terminie podanym przez Zamawiającego.

9.	O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu umowy w celu protokólarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

§ 11

KARY UMOWNE

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	za nie rozpoczęcie robót w terminie określonym w § 2 ust. 1 – 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

b)	za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całego przedmiotu umowy w stosunku 
do ustalonych terminów – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w przedmiotowej umowie;

c)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
za wady - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

d)	za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego 
w przedmiotowej umowie;

e)	w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

f)	w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

g)	w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

h)	w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

i)	w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
w wysokości 0,2 % wartości niezapłaconego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

j)	za niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku przedłożenia wymaganego przez Zamawiającego - w terminie przez niego wskazanym – oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób (pracowników) bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych przy realizacji niniejszego zamówienia - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

2.	Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne od wymagalnych należności Wykonawcy.

3.	Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

4.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 ustawy PZP.

5.	Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 12

ODBIORY ROBÓT

Odbiory robót dokonywane będą na następujących zasadach:

1.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

a) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

b) Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających

i ulegających zakryciu niezwłocznie;

c) w przypadku nie zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających

lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

2.	Odbiór częściowy robót może nastąpić w odniesieniu do części wykonanych robót.

3.	Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

4.	O gotowości do odbioru częściowego Wykonawca zawiadamia w sposób telefoniczny 
lub e-mailem a o odbiorze końcowym na piśmie.

5.	Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy w ciągu 5 dni a końcowy 
w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

6.	Odbiór częściowy nie skutkuje rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów gwarancyjnych.

7.	Opracowanie i przekazanie na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego zawierającego m.in.: oświadczenie kierownika budowy, książką obmiaru, wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami badań.

8.	W przypadku nie dostarczenia wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego dokumentów wymienionych w pkt. 7, Zamawiający nie wyznaczy terminu rozpoczęcia odbioru końcowego lecz wezwie Wykonawcę do ich dostarczenia. Wykonawca musi dostarczyć brakujące dokumenty w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku 
nie dostarczenia dokumentów w powyższym terminie Wykonawcy zostaną naliczone kary jak za niewykonanie robót w terminie.

9.	Strony postanawiają, że z czynności odbioru (częściowego, końcowego) będzie spisany protokół odbioru robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

10.	Zmawiający może odmówić odbioru (częściowego, końcowego) jeśli wykonane roboty zawierają jakiekolwiek wady. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
do ich usunięcia.

11.	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w terminie określonym

przez Zamawiającego z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych od terminu określonego 
w § 2 ust. 2, jak za nie wykonanie robót w terminie § 11 pkt. 1 ppkt. 1 ust. b.

§ 13

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WKONANIA UMOWY

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę: ……………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………...).

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie ………………………

3.	Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

1)	30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi,

2)	70% na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w  ust. 1 zostanie zwolnione zgodnie z ustawą Pzp.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

a)	w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

b)	wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym czego nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia;

c)	czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny

niż wskazany w ofercie wykonawcy lub w umowie;

d)	wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z przedmiarem, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową;

e)	w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy;

f)	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

g)	Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a) zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie;

b) zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

3.	Wykonawca zobowiązany jest do udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących przebiegu realizacji umowy.

4.	Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy 
to zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana danych kontaktowych wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana powyższych danych, w braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków 
dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną.

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia.

6.	W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie.

§ 15

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALZIACJĘ UMOWY

1.	Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy.

2.	Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

a) ze strony Zamawiającego:

Inspektor Nadzoru;

b) ze strony Wykonawcy:

- Kierownik Budowy branży drogowej ………………. – uprawnienia ………………

- Kierownik Budowy branży elektrycznej ………………. – uprawnienia ………...…

3. Wykonawca może dokonywać zmiany członka zespołu, jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego. Nowy członek zespołu musi spełniać wymagania dla członka zespołu określone w warunkach udzielenia zamówienia. Zmiana ta wymaga aneksu 
do umowy.

4. W przypadku zmiany osób w trakcie realizacji umowy, którzy byli oceniani w kryterium w postepowaniu o udzielenie zamówienia, zaproponowana osoba będzie musiała wykazać co najmniej tyle realizacji ile wskazano w ofercie.

5. Zmianę osób wymienionych w ofercie należy zgłosić Zamawiającemu na piśmie wraz 
z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia nowej osoby, a w przypadku zmiany osób ocenianych w kryterium, również z podaniem wykonanych realizacji (należy podać dokładny zakres robót odpowiadający wymaganiom określonym w SWZ).

6. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany członka zespołu jeśli uzna, że nie spełnia on obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 16

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane własnym działaniem bądź zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne , poddane zostanie negocjacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

Gdy zawarcie ugody nie będzie możliwe – spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach nie uregulowanych w wyżej wymienionej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:								ZAMAWIAJĄCY: