Zał. nr 28 do SWZ

UMOWA Nr ..........................

zawarta w dniu ……………………………….. w Brodach pomiędzy Gminą Brody zwaną dalej „Zamawiającym”, 27-230 Brody, ul. Stanisława Staszica 3, NIP: 6641940504, Regon: 291010004, 
w imieniu której działa: Marzena Bernat – Wójt Gminy Brody,

przy kontrasygnacie: Doroty Dyki - Skarbnika Gminy,

a  …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………….…

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 
z późn. zm.) zwanej dalej Pzp.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji niżej wymienionych zadań pn.:

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 313024 T ul. Akacjowa w Brodach;

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Nowa w Brodach;

Zadanie nr 3: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Złota w Dziurowie;

Zadanie nr 4: Przebudowa drogi gminnej nr 313002 T ul. Słoneczna w Lipiu;

Zadanie nr 5: Przebudowa drogi gminnej nr 313044 T Przymiarki – Młynek Osiedle.

- Zamówienie obejmuje świadczenie usługi w okresie realizacji inwestycji polegającej 
na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu robót budowlanych, w tym ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych.

- Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót.

- Planowany termin zakończenia robót budowlanych: do 31.05.2024 r. W przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych z Wykonawcą, termin nadzoru inwestorskiego również ulega zmianie. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Zamówienie obejmuje świadczenie usługi w okresie realizacji inwestycji polegającej 
na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu robót budowlanych, w tym ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.

- Szczegółowo zakres nadzorowanych robót budowlanych opisują załączniki nr 29, 30, 32, 34, 36 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

§2

TERMIN REALIZACJI

- Termin realizacji usługi w okresie realizacji robót:

  - termin rozpoczęcia – od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy wykonującego roboty budowlane.

  - termin zakończenia - do dnia odbioru końcowego robót budowlanych zakończonych podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót (planowana data zakończenia 31.05.2024 r.).

§ 3

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Inicjatorem zmian w umowie może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

3.	Zmiany umowy są dopuszczalne, jeżeli zaistnieje co najmniej jeden z poniższych przypadków:

3.1. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp;

3.2. gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca, w sytuacji określonej w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

3.3 jeżeli zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

A) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

B) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność bądź znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

C) wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy;

- jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy;

- łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

6.	W związku z brzmieniem art. 436 pkt. 4 ppkt. B ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy, w przypadku zmiany:

1) ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – wówczas w zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy zmniejszona – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawić wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

3)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342) – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wpływu zmiany zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

5) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

8.	W związku z brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy przez jego wzrost lub obniżenie, 
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na zasadach określonych w punktach poniżej.

  - zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia dokonywana jest w oparciu o zmianę rocznego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.

  - pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po 6 miesiącach od podpisania umowy i dokonywana jest w odniesieniu do pozostałej należnej części wynagrodzenia umownego,

  - kolejne zmiany wynagrodzenia nie mogą następować częściej niż raz na 6 miesięcy 
i dokonywane są każdorazowo w odniesieniu do pozostałej należnej części wynagrodzenia umownego,

  - każda ze stron umowy uprawniona jest do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zmiana rocznego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny wynosi co najmniej 4 %,

  - maksymalna wartość zmian wynagrodzenia  w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, wynosi 4 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w niniejszej umowy.

- Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, w celu ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, oblicza się różnicę między średnią ceną materiałów lub kosztów, obowiązującą w dniu otwarcia ofert, a ceną nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 8.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8 -9, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy , z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi i okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- W przypadku konieczności zmian umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 8-9 ustala się, że zmiany mogą zostać dokonane jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek stron.

- Wykonawca do wniosku, o którym mowa w ust. 11 zobowiązany jest załączyć wszelkie dowody na potwierdzenie, że zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w zakresie określonym w ust. 8-9 miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy.

13. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

14. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

15. Wniosek, o którym mowa w ust. 14, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

16. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy 
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzającym.

17. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą w wysokości:

brutto: .............................. zł, słownie: .............................................. złotych

w tym:

wynagrodzenie netto: ........................ zł, słownie: ............................................... złotych

podatek VAT: ............................... zł., słownie: .................................................. złotych

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszelkie czynności wynikające 
z niniejszej umowy dotyczące nadzoru.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
z winy Wykonawcy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą zatwierdzone przez inspektora /-ów/ nadzoru protokoły zaawansowania robót budowlanych za wykonane i odebrane roboty.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót budowlanych podpisany przez Zamawiającego, użytkownika, inspektorów nadzoru 
i wykonawcę robót budowlanych.

- Zamawiający dokona zapłaty poprawnie wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy należący do Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia.

- Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 może ulec zmianie w okresie realizacji umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez potrzeby aneksowania umowy. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonany zakres usługi ustalana będzie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej na dzień wystawienia faktury stawki podatku VAT.

8.	Zgodnie z warunkami wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 
Nr Edycja2/2021/90/PolskiLad Zamawiający w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, rozliczenie będzie odbywało się w następujący sposób:

8.1.	Pierwsza transza zgodnie z harmonogramem;

8.2.	Druga transza w wysokości do 20 % wynagrodzenia umownego, po osiągnięciu zaawansowania rzeczowego realizacji umowy (zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji);

8.3.	Trzecia transza w wysokości do 30 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 
po osiągnięciu zaawansowania rzeczowego realizacji umowy (zgodnie 
z harmonogramem realizacji inwestycji);

8.4.	Czwarta transza w kwocie pozostałej części wynagrodzenia – po zakończeniu realizacji inwestycji.

W tej transzy wynagrodzenia zostanie wypłacona pozostała część dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Polski ład w wysokości określonej w Promesie (pomniejszonej o kwotę wypłaconą w poprzedniej transzy).

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego, to jest od dnia podpisania Protokołu odbioru Końcowego inwestycji.

8.5.	Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia finansowania inwestycji do czasu wypłaty transz wynagrodzenia oraz za wykonany nadzór inwestorski  w dalszym okresie –do czasu wypłaty całości wynagrodzenia.

§ 5

WYMOGI ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ

1.	Wykonawca oświadcza, że w okresie obowiązywania niniejszej Umowy pracownicy bezpośrednio związani z wykonywaniem usługi będą zatrudnieni przez Wykonawcę/podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do żądania od Wykonawcy przedstawienia - w terminie wskazanym przez Zamawiającego – oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób (pracowników) bezpośrednio związanych z wykonywaniem dostaw. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; datę złożenia oświadczenia; wskazanie, że osoby bezpośrednio związane 
z wykonywaniem dostaw przy realizacji niniejszego zamówienia są zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3.	Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez Zamawiającego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio związanych z wykonywaniem dostaw przy realizacji niniejszego zamówienia traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do żądania od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób bezpośrednio związanych z wykonywaniem dostaw.

5.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy:

- Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków i uprawnień (łącznie z kontrolowaniem rozliczeń budowy) zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

- Dokonywanie niezbędnych zgłoszeń związanych z rozpoczęciem, zakończeniem budowy oraz realizacja wszelkich formalności związanych z procedurą odbiorową 
i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – jeżeli dotyczy.

- Ewentualne występowanie o niezbędne ekspertyzy, odstępstwa i oceny związane 
z realizacją zadania.

- Zapewnienie dyspozycyjności osoby sprawującej nadzór inwestorski - możliwość pobytu na placu budowy w każdym czasie, w którym będą prowadzone roboty.

- Inspektorzy nadzoru zobowiązani są nadzorować budowę w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru – nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu. Potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na terenie budowy będzie jego wpis 
w dzienniku budowy, zawierający co najmniej datę i czynności dokonane.

- Bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i materiałów, zgodności robót z warunkami pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonania robót, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy technicznej.

- Na etapie realizacji zgłaszanie Zamawiającemu oraz projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych do projektu budowlanego i dokonywanie z nimi stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, opiniowanie i przedstawianie do akceptacji przez Zamawiającego i projektanta – wszelkich zmian do projektu wnioskowanych przez wykonawcę robót budowlanych.

- Bieżąca kontrola oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę robót, uczestniczenie wraz z przedstawicielem Wykonawcy robót w sporządzaniu książki obmiaru.

- Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją, w tym m. in. wymaganej przepisami Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy wszelkich dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, aprobaty techniczne, wyniki badań, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów itp.

- Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności” dla robót dodatkowych oraz zamiennych.

- Informowanie Zamawiającego o postępie w realizacji inwestycji.

- Organizowanie i prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych robót budowlanych.

- Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.

- Przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonania odbioru końcowego inwestycji lub odbioru poszczególnych części (etapów) inwestycji.

- Sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

- Sporządzenie rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji.

- Systematyczne i bieżące monitorowanie przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego (w tym analiza dokumentacji projektowej) oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach i przeszkodach w terminowym realizowaniu poszczególnych zadań.

- Opracowanie wraz z Zamawiającym harmonogramu realizacji dotyczącego wykonania kolejnych etapów wraz z wysokością zaawansowania prac i czasem ich realizacji będących podstawą do fakturowania wykonanych etapów.

§ 7

- Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu 
i na rachunek Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za wyrządzone Zamawiającemu szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

§ 8

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO

- Przedstawicielami Zamawiającego będą:

…………………………………………………………………………………………….

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w pkt 1, o czym niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawcę i nie wymaga to aneksu do niniejszej umowy.

§ 9

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

- Przedstawiciele Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………

- Wykonawca może dokonywać zmiany inspektora nadzoru, jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego. Nowy inspektor nadzoru musi spełniać wymagania dla inspektora nadzoru określone w warunkach udzielenia zamówienia. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

- W przypadku zmiany inspektorów nadzoru w trakcie realizacji umowy, którzy byli oceniani w kryterium w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zaproponowana osoba będzie musiała wykazać co najmniej tyle realizacji, ile wskazano w ofercie.

- Zmianę osób wymienionych w ofercie należy zgłosić Zamawiającemu na piśmie wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia nowej osoby, a w przypadku zmiany inspektorów nadzoru ocenianych w kryterium, również z podaniem wykonanych realizacji (należy podać dokładny zakres robót odpowiadający wymaganiom określonym w SWZ).

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany inspektora nadzoru jeśli uzna, że nie spełnia on obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów, potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10

PODWYKONAWCY

1.	Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres stanowiących przedmiot umowy.*

Wykonawca powierzy Podwykonawcy, następujący zakres prac stanowiący przedmiot umowy ..............................................................................................................................

Nazwa oraz dane kontaktowe Podwykonawcy ……..…………………………………..

Pozostały zakres prac stanowiących przedmiot umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.*

*niewłaściwe skreślić

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniedbania podwykonawców, jak za własne działania i zaniedbania.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów niniejszej umowy.

- Każdorazowa zmiana zakresu podwykonawstwa, w tym również Podmiotu wskazanego w ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia musi być udokumentowana przez Wykonawcę z zachowaniem wymagań zawartych w SWZ, wraz z późniejszymi zmianami, ofertą i oświadczeniami składanymi w trakcie postępowania oraz zapisami ustawy Pzp.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 
w terminie 7 dni zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 
że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia w terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona 
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, jak za działania własne.

9.	Wykonawca przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo.

10.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury.

11.	Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia łącznie z fakturą za wykonane usługi oświadczenia Podwykonawcy o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą 
w zakresie wykonanych usług objętych przedkładaną. Brak przedłożenia tych dokumentów uprawnia Zamawiającego do rozliczenia bezpośrednio z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytułu.

12.	Brak złożenia powyższych dokumentów spowoduje wstrzymanie zapłaty Wykonawcy. Termin płatności określony w przedmiotowej umowie zostanie zawieszony.

13.	Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania.

14.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to było działanie, uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – bez obowiązku płacenia kar umownych,

  - nieprzystąpienia do wykonania usługi nadzoru nad realizacją robót budowlanych przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

  - jeżeli zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź restrukturyzacyjne w stosunku do Wykonawcy,

  - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób nienależyty i mimo zwrócenia na to uwagi i wezwania Zamawiającego nie wykazuje poprawy,

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

- Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w przypadku niewyłonienia Wykonawcy robót w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą robót budowlanych.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Strony spiszą protokół zaawansowania prac na dzień odstąpienia i określą proporcjonalny sposób rozliczenia wynagrodzenia.

§ 12

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nienależyte wykonanie umowy:

  - za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu,

  - za zawiniony brak pobytu inspektora nadzoru na placu budowy w terminach wynikających z wymogów umowy - w wysokości 200 zł za każdy brakujący pobyt,

  - za niestawienie się na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, bez uzasadnionego usprawiedliwienia, w sprawie realizowanych robót w wysokości 200 zł,

  - za każdy udowodniony przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem § 11 niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego - przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

- Integralne części niniejszej umowy stanowią:

  - oferta Wykonawcy wraz z dodatkowymi dokumentami i oświadczeniami złożonymi po wyborze najkorzystniejszej oferty,

  - zawiadomienie o wyborze oferty,

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami z uwzględnieniem zmian dokonanych do terminu składania ofert.

§ 14

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z umowy, jak również na obciążenie wierzytelności i praw wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej.

- O zmianie danych dotyczących reprezentacji Stron, jak również o zmianie danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych i adresu e-mail, dana Strona, której zmiana dotyczy niezwłocznie poinformuje drugą Stronę pisemnie. Zmiany powyższe nie wymagają aneksu do umowy.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne , poddane zostanie negocjacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

Gdy zawarcie ugody nie będzie możliwe – spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa Budowlanego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                                                           Zamawiający