# UMOWA NR ……			ZAŁ. NR 14 DO SWZ

zawarta dnia ……………………. r. pomiędzy Gminą Brody z siedzibą w Brodach przy 
ul. Stanisława Staszica 3, NIP 664-19-40-504; REGON 291010004 zwaną dalej w tekście Zamawiającym w imieniu którego działają następujące osoby:

Wójt Gminy					Marzena Bernat

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy	Doroty Dyki

- zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………. - zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ulicy Świętokrzyskiej”.

- Dokumentami związanymi z niniejszą umową są dokumenty z przeprowadzonego postępowania o zamówieniu publicznym, w wyniku którego wybrano ofertę Wykonawcy:

- oferta Wykonawcy;

- kosztorys ofertowy Wykonawcy;

- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, uwzględniającymi zmiany dokonane do terminu składania ofert;

- zawiadomienie o wyborze.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja techniczna (dokumentacja projektowa z przedmiarem oraz specyfikacją techniczną) stanowiące załącznik do obowiązującej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z:

- dokumentacją projektową;

- kosztorysem ofertowy;

c)	zasadami wiedzy technicznej;

d)	obowiązującymi przepisami prawa;

e)		specyfikacją techniczną;

f)		przedmiarem.

5.	Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny, a także pracowników niezbędnych do właściwej realizacji niniejszej umowy.

6.	Wykonawca oświadcza, że realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

7.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz dokumentacją techniczną, przedmiarami i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

8.	Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do realizacji zamówienie bez zastrzeżeń.

9.	Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje konieczne do realizacji zamówienia.

10.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia 
i nie wnosi żadnych uwag. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie robót.

11.	Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót „koniecznych”, tj. robót, które należy je wykonać, a nie zostały uwzględnione 
w przedmiarze robót, a także dopuszcza rezygnację z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie jest zbędne 
do prawidłowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej) wykonania przedmiotu umowy.

12.	Roboty „konieczne” mogą być wykonane, a roboty „zaniechane” mogą być niewykonane wyłącznie na podstawie protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

13.	W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych projektem budowlanym, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy, roboty te muszą być ujęte 
w protokole konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz w kosztorysie powykonawczym.

14.	Na zlecenie Zmawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne 
tj.: roboty, które mogą być wprowadzone w stosunku do robót ujętych w dokumentacji projektowej przewidzianych do wykonania w określonej technologii z zastosowaniem określonych materiałów i urządzeń, a będą wykonane przy użyciu innych materiałów, urządzeń lub innej technologii, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

15.	Na skutek wystąpienia robót koniecznych, zamiennych może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy.

16.	Wystąpienie okoliczności opisanych w ust. 9 – 13 nie wymaga zawarcia z Wykonawcą aneksu do umowy.

17.	Na skutek wystąpienia robót koniecznych, zamiennych może ulec zmianie termin wykonania co wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

1.	Przedmiot umowy zostanie rozpoczęty przez Wykonawcę (data przekazania placu budowy) ……………………………

2.	Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie do 31.08.2023 r.

3.	Za termin wykonania zamówienia rozumie się wykonanie przedmiotu umowy bez wad potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót lub zakończenia robót.

§ 3

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1.	Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

2.	Zmiany treści umowy są dopuszczalne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

3.	Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.	Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień w formie aneksu do umowy.

5.	Zmiany istotne są dopuszczalne jeżeli zaistnieje co najmniej jeden z poniższych przypadków:

5.1.	zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp;

5.2.	gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca, w sytuacji określonej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp;

5.3.	jeżeli zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a)	zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych w szczególności, dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;

b)	zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność, bądź znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;

c)	wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą, nie przekracza 50 %wartości pierwotnej umowy;

5.4.	jeżeli konieczność zmiany umowy, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 4;

5.5.	łączna wartość zmian, jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15 % wartości pierwotnej umowy w przypadku robót budowlanych, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy, zgodnie z art. 455 ust. 2.

6.	Zakres możliwych zmian:

6.1.	Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:

a)	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

b)	przestojów i opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę;

c)	wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót (np. silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, powódź, spadek temperatury poniżej 0°C) – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu;

d)	w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach (wyrażenie „siła wyższa” oznacza takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy, pandemia/epidemia i tym podobne zdarzenia);

e)	wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót;

f)	wystąpienia nieprzewidzianych w projekcie warunków geologicznych;

g)	wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie;

h)	konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

i)	wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 
na warunkach uprawniających do ich wprowadzenia.

6.2.	W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6.2.1.	Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa w pkt. 5.2. może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami:

a)	niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych 
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b)	pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c)	pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

d)	konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane 
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

e)	stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów

w dokumentacji projektowej;

f)	pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej;

g)	są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia;

h)	wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

6.3.	Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organów administracji, np. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń; konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, itp.

6.4.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy/robót, przy czym osoba zastępująca musi spełniać warunki określone w SWZ.

6.4.1.	Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy/robót przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego kierownika.

6.4.2.	Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub 
w określonym terminie zmiany kierownika budowy/robót, jeżeli uzna, 
że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

6.4.3.	W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, nowy kierownik budowy/robót musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów.

6.5.	W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania 
z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.

6.6.	W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie 
z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne 
i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, rezygnację 
z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców, którzy byli związani umową 
z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

6.7.	Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych 
w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca Stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 4

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1.	Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

a)	przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;

b)	dostarczenie dziennika budowy;

c)	dokonania odbioru robót;

d)	przekazanie dokumentacji projektowej;

e)	uczestniczyć w konsultacjach i naradach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy;

f)	zapewnić nadzór inwestorski.

2.	Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, użycia właściwych materiałów

i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.	Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie, z dokumentacją projektową, ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, przedmiarem, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.

2.	Protokólarne przejęcie terenu budowy. Wykonawca przyjmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego realizacji umowy odpowiedzialność prawną 
za przejęty teren budowy.

3.	Właściwe i terminowe wykonanie prac oraz terminowy zakup materiałów i urządzeń.

4.	Wykonawca zapewni kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót.

5.	Wykonawca zagwarantuje spełnienie wymagań bhp i ppoż. Przy wykonywaniu robót.

6.	Utrzymanie porządku na terenie budowy oraz wokół niego. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją i innymi służbami publicznymi.

7.	Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy własnym działaniem, osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym 
od odpowiedzialności Zamawiającego.

8.	Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych 
z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, pojazdów lub obiektów inżynierskich.

9.	Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. W przypadku zniszczenia lub naruszenia znaków koszty 
ich odtworzenia ponosi Wykonawca robót.

10.	Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu oraz ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

11.	Dbałość o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy. Wszelkie kary związane 
z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami obciążają Wykonawcę.

12.	Opracowanie i przekazanie na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami badań, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

13.	Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu

w terminie rzeczowego zakończenia realizacji zadania.

14.	Wykonawcę obciążają koszty utrzymania, budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

15.	Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

16.	W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania zbędnych materiałów

i odpadów.

17.	Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania

lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

18.	Wykonawca jako posiadacz odpadów stosować się będzie do przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

19.	Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego.

20.	Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót. Do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza budowy.

21.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

22.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż.

23.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

24.	Wykonawca ponosi wyłączą odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

25.	Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 70 000,00 zł przez cały okres realizacji Umowy. W przypadku gdy umowa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji Umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia 
na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis). Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej umowy ubezpieczenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wejścia 
w życie.

26.	Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty 
do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentację powykonawczą i inwentaryzację powykonawczą.

27.	 Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:

a)	pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

b)	zapewnienie ciągłego nadzoru nad pracownikami wykonującymi roboty,

c)	terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową 
i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według Umowy,

d)	kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

e)	niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

f)	usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
do ich usunięcia, wyznaczonym przez Zamawiającego.

28.	Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne 
ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

29.	Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania robót przewidzianych niniejszą umową.

30.	Kierownik robót musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

31.	Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy w energię elektryczną oraz wodę we własnym zakresie.

§ 6

WYMOGI ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ

1.	Wykonawca oświadcza, że w okresie obowiązywania niniejszej Umowy pracownicy bezpośrednio związani z wykonywaniem robót budowlanych będą zatrudnieni przez Wykonawcę/podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do żądania od Wykonawcy przedstawienia - w terminie wskazanym przez Zamawiającego – oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób (pracowników) bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; datę złożenia oświadczenia; wskazanie, że osoby bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych przy realizacji niniejszego zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3.	Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez Zamawiającego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych przy realizacji niniejszego zamówienia traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do żądania od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

5.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7

MATERIAŁY

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały, które dostarcza Wykonawca muszą być bez wad i odpowiadać wymogom określonym w specyfikacji technicznej, w szczególności posiadać stosowne atesty 
i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

2.	Urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty oraz muszą być dopuszczone 
do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej.

3.	Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z przepisami kontrolę jakości materiałów i robót.

4.	Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat zgodności z PN, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty.

5.	Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentów określonych w ust. 1, 2, 3 i 4.

6.	Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

7.	Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny 
i zdrowia użytkowników wg wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić komplet certyfikatów PZH i załączyć je do dokumentacji odbiorowej.

8.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z zastosowania niewłaściwych materiałów nie spełniających PN oraz obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

9.	Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki, a nadające się do ponownego wbudowania 
są własnością Zamawiającego i należy je przewieźć w miejsce przez niego wskazane (przewiezienie obejmuje załadunek i rozładunek materiałów w sposób nie powodujący 
ich uszkodzenia).

§ 8

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą w następującej wysokości:

………………… zł netto, słownie złotych: ………………………………………………...

…………………zł podatek VAT, słownie złotych: ……………………………………….

…………………zł brutto, słownie złotych: ……………………………………………….

2.	Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym także koszty pełne obsługi geodezyjnej, organizacji i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy wszelkich robót przygotowawczych 
i porządkowych, uporządkowanie terenu, planu bezpieczeństwa oraz innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

3.	Wynagrodzenie, określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym sporządzonym przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych dokonanym obmiarem i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do oferty.

4.	W przypadku wystąpienia robót „koniecznych” wycena tych robót zostanie dokonana 
w oparciu o założenia:

a) jeżeli wystąpią roboty, które odpowiadać będą opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa tych robót przyjęta zostanie z kosztorysu ofertowego;

b) jeżeli wystąpią roboty, które nie będą odpowiadać opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót skalkulowana w oparciu o średnie ceny funkcjonujące 
na lokalnym rynku;

c) Zamawiający dokona analizy i wprowadzi ewentualną korektę tych cen w oparciu 
o średnie ceny z udzielonych zamówień przez zamawiającego w roku 2021/2022.

5.	Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen oraz przedstawić Zamawiającemu 
do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

6.	Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót określone w kosztorysach ofertowych pozostają niezmienne na cały okres realizacji zamówienia.

7.	Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową po dokonaniu odbiorów robót. Faktury częściowe wystawiane będą do wysokości

90 % wartości umowy.

8.	Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru (częściowego, końcowego) podpisany przez osoby uczestniczące w odbiorze (ze strony Zamawiającego 
i Wykonawcy). W przypadku odbioru końcowego protokół końcowego odbioru robót winien być zatwierdzony przez Wójta Gminy Brody.

9.	Do faktury częściowej Wykonawca dołączy protokół odbioru częściowego, wykonanych robót wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym.

10.	Do faktury końcowej Wykonawca załączy kosztorys powykonawczy.

11.	Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana będzie na podstawie faktury (częściowej, końcowej) w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia faktury.

§ 9

WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ/PODWYKONAWCĘ

1.	Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres robót stanowiących przedmiot umowy.*

2.	Wykonawca powierzy Podwykonawcy, następujący zakres robót stanowiący przedmiot umowy .....................................................................................................................Pozostały zakres robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.*

*niewłaściwe skreślić

3.	W związku z ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt zmian takiej umowy, a po jej zawarciu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy i zmiany takiej umowy.

4.	Zamawiający może w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu zmian takiej umowy), zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy.

5.	Zamawiający może w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), złożyć sprzeciw do umowy lub jej zmiany.

6.	Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, w szczególności jeżeli:

1)	umowa lub projekt umowy z podwykonawcą będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy, Specyfikacji Warunków Zamówienia lub złożonej oferty,

2)	zakres robót, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy, wykracza poza zakres określony w złożonym wraz z ofertą wykazie części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom,

3)	termin płatności w umowie podwykonawczej będzie dłuższy niż 30 dni,

4)	projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

7.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, usługi lub dostawy.

8.	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa 
się za akceptację projektu przez Zamawiającego.

9.	W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu zmiany takiej umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo i zmiany takiej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia łącznie z fakturą za wykonane roboty:

-	oświadczeń wszystkich Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą 
w zakresie wykonanych prac objętych przedkładaną fakturą wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty na ich rzecz. Brak przedłożenia tych dokumentów uprawnia Zamawiającego do rozliczenia bezpośrednio z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytułu;

ewentualnie

-	cesji wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na rzecz podwykonawców wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, że kwota cesji zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objętych daną fakturą, chyba że umowy zawierane przez Wykonawcę 
z Podwykonawcami będą zawierać inne postanowienia, uprawniające Podwykonawcę 
do występowania do Zamawiającego o dokonanie  bezpośredniej zapłaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie 
i odbiór fakturowanych robót.

10.	Brak złożenia powyższych dokumentów spowoduje wstrzymanie zapłaty Wykonawcy. Termin płatności określony w przedmiotowej umowie zostanie zawieszony.

11.	Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania.

12.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to było działanie, uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników.

§ 10

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.	Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rękojmi.

2.	Wykonawca udziela ……….. miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie roboty 
a na zastosowane materiały i urządzenia gwarancję ich producenta.

3.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancji w dniu odbioru robót.

4.	Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na …… miesięcy.

5.	W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady 
w sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi 
mu na podstawie Kodeksu Cywilnego może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie wad.

6.	Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę.

7.	Początkowy bieg terminów rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.

8.	W okresie rękojmi, gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia wad, które ujawnią 
się po dokonaniu odbioru końcowego w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i usunie je na własny koszt w terminie podanym przez Zamawiającego.

9.	O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu umowy w celu protokólarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

§ 11

KARY UMOWNE

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	za nie rozpoczęcie robót w terminie określonym w § 2 ust. 1 – 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

b)	za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całego przedmiotu umowy w stosunku 
do ustalonych terminów – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w przedmiotowej umowie;

c)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
za wady - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

d)	za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego 
w przedmiotowej umowie;

e)	w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

f)	w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

g)	w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

h)	w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

i)	w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
w wysokości 0,2 % wartości niezapłaconego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

j)	za niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku przedłożenia wymaganego przez Zamawiającego - w terminie przez niego wskazanym – oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób (pracowników) bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych przy realizacji niniejszego zamówienia - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia;

2.	Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne od wymagalnych należności Wykonawcy.

3.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, przez Zamawiającego kar umownych i jego wynagrodzenia w wysokościach określonych w ust.1.

4.	Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

5.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 ustawy PZP.

6.	Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

8.	Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć 50 % ceny wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w przedmiotowej umowie.

§ 12

ODBIORY ROBÓT

Odbiory robót dokonywane będą na następujących zasadach:

1.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

a) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

b) Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających

i ulegających zakryciu niezwłocznie;

c) w przypadku nie zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających

lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

2.	Odbiór częściowy robót może nastąpić w odniesieniu do części wykonanych robót.

3.	Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

4.	O gotowości do odbioru częściowego Wykonawca zawiadamia w sposób telefoniczny 
lub e-mailem a o odbiorze końcowym na piśmie.

5.	Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy w ciągu 5 dni a końcowy 
w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

6.	Odbiór częściowy nie skutkuje rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów gwarancyjnych.

7.	Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego Wykonawca przedkłada operat kolaudacyjny zawierający m.in.: książkę obmiaru; kosztorys powykonawczy; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; wyniki badań, atesty i świadectwa jakości wbudowanych materiałów.

8.	W przypadku nie dostarczenia wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego dokumentów wymienionych w pkt. 7, Zamawiający nie wyznaczy terminu rozpoczęcia odbioru końcowego, lecz wezwie Wykonawcę do ich dostarczenia. Wykonawca musi dostarczyć brakujące dokumenty w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku 
nie dostarczenia dokumentów w powyższym terminie Wykonawcy zostaną naliczone kary jak za niewykonanie robót w terminie.

9.	Strony postanawiają, że z czynności odbioru (częściowego, końcowego) będzie spisany protokół odbioru robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

10.	Zamawiający może odmówić odbioru (częściowego, końcowego) jeśli wykonane roboty zawierają jakiekolwiek wady. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
do ich usunięcia.

11.	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w terminie określonym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych od terminu określonego w § 2 ust. 2, jak za niewykonanie robót w terminie § 12 pkt. 1 ppkt. 1 ust. b.

§ 13

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WKONANIA UMOWY

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę: ……………….. zł (słownie: …………………………………………………….).

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie ……………………………….

3.	Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

1)	30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi,

2)	70% na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w  ust. 1 zostanie zwolnione zgodnie z ustawą Pzp.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

a)	w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

b)	wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym czego nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia;

c)	czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny

niż wskazany w ofercie wykonawcy lub w umowie;

d)	wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z projektem budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi, przedmiarem, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową;

e)	w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy;

f)	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

g)	Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a) zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego 
w niniejszej umowie;

b) zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

3.	Wykonawca zobowiązany jest do udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących przebiegu realizacji umowy.

4.	Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy 
to zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana danych kontaktowych wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana powyższych danych, w braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków 
dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną.

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia.

6.	W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie.

§ 15

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALZIACJĘ UMOWY

1.	Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy.

2.	Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

a) ze strony Zamawiającego:

- Inspektor Nadzoru;

b) ze strony Wykonawcy:

- Kierownik Robót Pan ……………… – uprawnienia nr …………………………..

§ 16

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane własnym działaniem bądź zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach nieuregulowanych w wyżej wymienionej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: